Приложение № 1

к Постановлению Местной администрации

ВМО Санкт-Петербурга поселок Репино

№ 56 от 30.11.2018 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2018 год»

(новая редакция)

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования               Санкт-Петербурга поселок Репино на 2018 год»

| Наименование Программы | Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2018 год |
| --- | --- |
| Правовые основания для разработки программы | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав ВМО поселок Репино, Постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино № 35 от 26 сентября 2018 года «Об утверждении Положения «О порядке разработки, принятия и исполнения ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино»». |
| Разработчик программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино |
| Ответственный исполнитель | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино Контроль за исполнением осуществляется Муниципальным Советом ВМО поселок Репино, главой ВМО поселок Репино |
| Основные цели и задачи программы | Целевые показатели (индикаторы) программы: Количество объектов подлежащих благоустройству; Объемы выполненных работ; Реализация органами местного самоуправления ВМО поселок Репино вопросов местного значения с учетом потребностей населения и требований законодательства; Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования. |
| Сроки реализации программы в пределах финансового года | Программа реализуется в течении 2018года |
| Перечень основных мероприятий программы | 1. Озеленение территории: - устройство цветников, посадка и уход за цветами, кустами, - стрижка газонов (2 раз за сезон), - стрижка прочего растительного покрытия (2 раза за сезон), - содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения ВМО поселок Репино 2. Компенсационное озеленение. 3. Оформление территории ВМО поселок Репино к праздничным мероприятиям. 4. Обустройство и содержание спортивных площадок. 5. Обустройство и содержание детских площадок. 6. Оборудование контейнерных площадок. 7. Установка и содержание МАФ, уличной мебели, хозяйственно-бытового оборудования в соответствии с адресной программой. 8. Текущий ремонт дворовых территорий. 9. Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора. 10. Уборка территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга. 11. Допускается внесение изменений в перечень мероприятий и дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета при условии дополнительного поступления доходов и наличия свободных средств финансирования. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Благоустройство территории ВМО поселок Репино в соответствии с перечнем мероприятий в целях реализации конституционного права населения на благоприятную среду жизнедеятельности |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования программы составляет 17 188,9 тыс. руб. Источник финансирования: местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино |

ПЛАН

реализации ведомственной целевой программы

«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино на 2018 год»

| № п/п | Перечень основных мероприятий | Срок реализации | Объемы финансирования тыс.руб. | Ожидаемые конечные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство и озеленение |
| Озеленение территории |
| 1 | Устройство цветников, посадка и уход за цветами, кустами: ул. Нагорная МСО ул. Песочная, 10 Приморское ш.423,к.2 197,6 кв.м | В течении года | 1156,4 | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и повышение уровня комфортности пребывания на них; улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |
| 2 | Стрижка газонов (5 раз за сезон), 26550,0 кв.м. Стрижка прочего растительного покрытия (2 раза за сезон), 21706,0 кв.м. ул. Нагорная (Муниципальный парк отдыха) | В течении года | 1183,3 | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и повышение уровня комфортности пребывания на них; улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |
| 3 | Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения ВМО поселок Репино Территории 9,79 га: - 38-120-1: Лермонтовский пр., участок 1 (внутриквартальный сквер между д. 7 лит. Д по Лермонтовскому пр. и д. 12 лит. М по Лесной ул.); - 38-120-2: Приморское шоссе, участок 18 (внутриквартальный сквер между д. 427, лит. Д по Приморскому шоссе, д. 423, лит. П по Приморскому шоссе); - 38-120-3: Приморское шоссе, участок 19 (внутриквартальный сквер севернее д. 423, корп. 1 по Приморскому шоссе); - 38-120-4: Приморское шоссе, участок 19 (внутриквартальный сквер западнее д. 423, корп. 2 по Приморскому шоссе); - 38-120-5: Приморское шоссе, участок 20 (внутриквартальный сквер южнее д. 423, корп. 2, лит. А по Приморскому шоссе); - 38-120-6: Цветочная ул., участок 3 (внутриквартальный сквер между д. 5, лит. А по Цветочному пер. д.4, лит. А по Цветочной ул.); - 38-120-7: Привокзальная ул., участок 2 (внутриквартальный сквер южнее д. 40, лит. Д по Привокзальной ул.); - 38-120-8: Большой пр., участок 6 (внутриквартальный сквер между д. 1б, лит. А по Лагерной ул., д. 18а, лит А по Большому пр.); - 38-120-9: 1-я Новая, участок 3 (внутриквартальный сквер севернее д. 20, лит. А по 1-й Новой ул.); - 38-120-10: Привокзальная ул., участок 4 (внутриквартальный сквер западнее д. 40, лит. Д по Привокзальной ул.); -38120-11: Песочная ул., участок 3 (сквер западнее д. 8 по Песочной ул.) | В течении года | 1089,6 | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и повышение уровня комфортности пребывания на них |
| 4 | Компенсационное озеленение: - проведение санитарных рубок (в т.ч. удаление аварийных, больных деревьев и кустарников). (Территории зеленых насаждений общего пользования местного значения ВМО поселок Репино); - реконструкция зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе: - посадка кустарников – (7 ив), | В течении года | 344,4 76,5 | Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий ВМО |
| 5 | Содержание ЗНОПМЗ 38-120-2 (ремонт плиточного покрытия центральной аллеи и дорожек в МСО) | В течении года | 9127,8 | Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |
| Благоустройство территории |
| 1 | Оформление территории ВМО поселок Репино к праздничным мероприятиям (Территория ВМО поселок Репино) | В течении года | 2510,3 | Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |
| 2 | Содержание и уборка спортивных площадок (ул. Репина – 991 кв.м., ул. Тихая (2 шт.) – 750 кв.м., Приморское шоссе, западнее дома 410 (участок 3) – 250 кв.м.) | В течении года | 354,8 | Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |
| 3 | Оборудование и содержание детских площадк (ул. Тихая, южнее д. 3 – 340 кв.м. - уборка); | В течении года | 49,1 | Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |
| 5 | Установка и содержание МАФ, уличной мебели, хозяйственно-бытового оборудования в соответствии с адресной программой (Территория ВМО поселок Репино) | В течении года | 463,4 | Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства |
| 6 | Текущий ремонт дворовых территорий: Приморское ш., д. 423, корп. 1 и 2, ул. Песочная, д. 10 | В течении года | 99,8 | Улучшение эстетического состояния территорий ВМО |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора (Территория ВМО поселок Репино) | В течении года | 98,8 | Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий ВМО |
| 8 | Уборка территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга (Территория ВМО поселок Репино) | В течении года | 634,7 | Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий ВМО |
| ИТОГО в 2018 году: 17 188,9 |