Приложение № 1

к постановлению Местной администрации

ВМО Санкт-Петербурга поселок Репино

от «10» ноября 2022 № 63

Приложение № 1

к постановлению Местной администрации

ВМО Санкт-Петербурга поселок Репино

от «17» октября 2022 № 53

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино на очередной 2023 год и плановый период

2024 и 2025 годов»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино на очередной 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

| Наименование Программы | «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино на очередной 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| --- | --- |
| Правовые основания для разработки программы | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав ВМО поселок Репино, Постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино № 47 от 26 сентября 2022 года «Об утверждении «Порядка разработки, принятия и исполнения муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино». |
| Разработчик программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино |
| Ответственный исполнитель программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино Контроль за исполнением осуществляется Муниципальным Советом ВМО поселок Репино, главой ВМО поселок Репино |
| Основные цели и задачи программы | Целевые показатели (индикаторы) программы: Количество объектов подлежащих благоустройству; Объемы выполненных работ; Реализация органами местного самоуправления ВМО поселок Репино вопросов местного значения с учетом потребностей населения и требований законодательства; Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования. |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется на очередной 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов |
| Перечень основных мероприятий программы | Организация благоустройства территории внутригородского муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: 1. обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства; 2. содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 3. размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; 4. размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляется в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период); 5. Осуществление мероприятий в сфере благоустройства, в отношении земельных участков находящейся в государственной собственности Санкт-Петербурга, а также земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена расположенных на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино; 6. размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях; 7. временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях; 8. размещение и содержание наружной информации в части указателей, информационных щитов и стендов; Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее: 1. организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 2. содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях; 3. проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения; 4. создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения; Допускается внесение изменений в перечень мероприятий и дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета при условии дополнительного поступления доходов и наличия свободных средств финансирования. |
| Ожидаемые результаты программы | Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино в соответствии с перечнем мероприятий в целях реализации конституционного права населения на благоприятную среду жизнедеятельности |
| Объем и источники финансирования программы, в том числе по годам реализации | Объем финансирования программы составляет: 79194,0 2023 год - 26461,9; 2024 год – 27445,0; 2025 год – 25287,1. Источник финансирования: местный бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино |

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории внутригородского муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга поселок Репино на очередной 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

| № п/п | Перечень основных мероприятий | Срок реализации | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемые конечные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в т.ч. по годам |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Благоустройство и озеленение |
| Озеленение территории Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях, включающих: |
| 1.1 | Устройство цветников и уход за цветами, кустами 237,3 кв. м цветников. Сквер (38-120-2) – Муниципальный сад отдыха; Сквер (38-120-5) – Приморское шоссе, южнее д. 423, корп. 2; ул. Тихая; ул. Привокзальная; ул. Железнодорожная. | 2023-2025 | 2000,0 | 2097,4 | 2193,2 | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и повышение уровня комфортности пребывания на них; улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |
| 1.2 | Стрижка газонов (4 раза за сезон), 20550,0 кв. м. Стрижка прочего растительного покрытия (2 раза за сезон), 21706,0 кв. м. | 2023-2025 | 1288,8 | 1351,6 | 1413,4 | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и повышение уровня комфортности пребывания на них; улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |
| 1.3 | Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения ВМО поселок Репино Территории 14,06 га: - 38-120-1: сквер б/н между д. 7 лит. Д по Лермонтовскому пр. и д. 12 по Лесной ул.; - 38-120-2: сквер б/н между Нагорной ул. и д. 423 по Приморскому шоссе; - 38-120-3: сквер б/н севернее д. 423, корп. 1, по Приморскому шоссе; - 38-120-4: сквер б/н западнее д. 423, корп. 2, по Приморскому шоссе; - 38-120-5: сквер б/н южнее д. 423, корп. 2, по Приморскому шоссе; - 38-120-6: сквер б/н между д. 5 по Цветочному пер. и д.4 по Цветочной ул.; - 38-120-7: сквер б/н восточнее д. 40 по Привокзальной ул.; - 38-120-8: сквер б/н между д. 16 по Лагерной ул. и д. 18а по Большому пр.; - 38-120-9: сквер б/н севернее д. 20 по 1-й Новой ул.; - 38-120-10: сквер б/н южнее д. 3 по Цветочной ул.; -38-120-11: сквер б/н западнее д. 8 по Песочной ул.; -38-120-12: сквер б/н южнее д. 9б по Финляндской ул.; -38-120-13: сквер б/н южнее пересечения ул. Репина и 1-й Новой ул.; -38-120-14: сквер б/н на Приморском шоссе у д. 436; -38-120-15: сквер б/н на Приморском шоссе, восточнее д. 444; -38-120-16: сквер б/н северо-западнее д. 23, литера А, по 2-й Новой ул. | 2023-2025 | 2627,5 | 2755,4 | 2881,3 | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и повышение уровня комфортности пребывания на них |
| 1.4 | Благоустройство элемента благоустройства (сквер 38-120-02) (спортивное оборудование: теннисные столы 2 шт.; объект спортивного назначения, набивная дорожка – 495,6 кв.м., завершающие работы, предусмотренные проектом) | 2023-2025 | 3200,0 | - | - | Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства |
| 1.5 | Комплексное благоустройство (сквер 38-120-02) |  | - | 8550,7 | 9495,6 | Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства |
| 1.5 | Установка элемента благоустройства (шлагбаум), (сквер 38-120-15) по адресу: Приморское шоссе, восточнее д. 444 | 2023-2025 | 50,0 | - | - | Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства |
| 2. Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, включающих: |
| 2.1 | Проведение санитарных рубок (в т.ч. удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), скверы 38-120- (01-16) | 2023-2025 | 700,0 | 734,0 | 767,6 | Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий ВМО. |
| 2.2 | Посадка деревьев и кустарников, скверы 38-120- (01-16): 18 шт. - ели –5 шт.; - сосна – 5 шт.; - береза – 7 шт.; - ольха – 1 шт. | 2023-2025 | 100,0 | 104,8 | 109,6 | Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий ВМО. |
| 3. Проведение паспортизации территории зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения. |
| 3.1 | Проведение паспортизации территории зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования (скверы 38-120-6; 38-120-12; 38-120-14; 38-120-16) | 2023-2025 | 180,0 | - | - | Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и повышение уровня комфортности на них. |
| 3.2 | Сопровождение аналитической системы gis bis | 2023-2025 | 120,0 | 129,8 | 136,2 | Контроль качества состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования |
| Благоустройство территории |
| Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях. |
| 1.1 | Оформление территории ВМО поселок Репино к праздничным мероприятиям | 2023-2025 | 3500,0 | 3670,4 | 3838,1 | Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |
| Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях, включающие: |
| 2.1 | Содержание и уборка спортивных площадок: - ул. Репина – 750 кв.м.; - Приморское шоссе, западнее дома 410 – 247 кв.м. | 2023-2025 | 118,6 | 124,4 | 130,1 | Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |
| 2.2 | Техническое обслуживание детского и спортивного оборудования на территории ВМО поселок Репино. | 2023-2025 | 300,0 | 314,6 | 329 | Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования |
| 2.3 | Благоустройство элемента благоустройства – детская площадка по адресу: ул. Привокзальная, д. 14 | 2023-2025 | 1500,0 | - | - | Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства |
| 2.4 | Благоустройство элемента благоустройства – детская площадка по адресу: Приморское шоссе, д. 423, корп. 1 и 2 | 2023-2025 | 5380,0 | - | - | Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства |
| Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях |
| 3.1 | Размещение уличной мебели (скамеек), содержание (ремонт и окраска) уличной мебели, информационных стендов; | 2023-2025 | 900,0 | 943,8 | 986,9 | Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства |
| 3.2 | Благоустройство элемента благоустройства (установка цветочной клумбы) на внутриквартальной территории: - ул. Железнодорожная, д.16, д.2 – 5 шт., - ул. Привокзальная, д. 14 – 4 шт. Вазон для цветов на столб - ул. Песочная, д. 10 – 1 шт | 2023-2025 | 140,0 | - | - | Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства |
| 3.3 | Благоустройство элемента благоустройства (сквер 38-120-02) – зимняя деревянная горкам доставка, монтаж, демонтаж, транспортировка, хранение. | 2023-2025 | 100,0 | 104,9 | 110,0 | Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства |
| Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; |
| 4.1 | Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях: -423 (бордюрный камень) 10 пгм | 2023-2025 | 100,0 | - | - | Улучшение эстетического состояния территорий ВМО |
| 4.2 | Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях: -Песочная 10 (замена асфальтового покрытия) | 2023-2025 | - | 600,0 | - | Улучшение эстетического состояния территорий ВМО |
| 4.3 | Ремонт покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях: -Приморское шоссе, д. 423, корп. 1и2 -Тихая, д.2 | 2023-2025 | - | - | 627,4 | Улучшение эстетического состояния территорий ВМО |
| 4.4 | Проведение санитарных рубок (в т.ч. удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на внутриквартальных территориях | 2023-2025 | 150,0 | 157,3 | 164,5 | Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий ВМО. |
| Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства. |
| 5.1 | Выполнение проектных работ и разработка проекта, в том числе: - площадка по адресу: ул. Репина – 750 м2; - проект на установку объекта благоустройства (шлагбаум) (сквер 38-120-15); - комплексное благоустройство территории (сквер 38-120-2), S=40000 м2. | 2023-2025 | 2500,0 | - | - | Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства. |
| 5.2 | Выполнение проектных работ и разработка проекта, в том числе: - освещение детских и спортивных площадок (Приморское шоссе, у дома 423 -участок №1; Тихая ул. д.2) | 2023-2025 | - | 600,0 | - | Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства. |
| 5.3 | Выполнение проектных работ и разработка проекта, в том числе: - комплексное благоустройство территории (сквер 38-120-14), S=18925 м2. | 2023-2025 | - | - | 1000,0 | Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства. |
| Осуществление мероприятий в сфере благоустройства, в отношении земельных участков находящейся в государственной собственности Санкт-Петербурга, а также земель и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена расположенных на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино |
| 6.1 | Проведение санитарных рубок (в т.ч. удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) | 2023-2025 | 500,0 | 524,3 | 548,3 | Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий ВМО. |
| 6.2 | Техническое инспектирование и экспертиза | 2023-2025 | 7,0 | 7,3 | 7,6 | Повышение качества оказываемых услуг, соблюдение сроков их оказания на территории ВМО |
| 6.3 | Ремонт покрытий на неразграниченной территории ВМО поселок Репино | 2023-2025 | 500,0 | 524,3 | 548,3 | Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий ВМО. |
| 6.4 | Установка искусственных неровностей при въезде на внутриквартальную территорию по адресу: Приморское шоссе, д. 423, корп. 1 и 2 (лежачий полицейский) – 1 шт. | 2023-2025 | 100,0 | - | - | Повышение безопасности на внутриквартальной территории ВМО |
| 6.5 | Благоустройство элемента благоустройства - площадка по адресу: ул. Репина – 750 м2. | 2023-2025 | - | 4150,0 | - | Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства. |
| 6.6 | Благоустройство элемента благоустройства - зимняя деревянная горкам (приобретение, доставка, монтаж, демонтаж, транспортировка, хранение). | 2023-2025 | 400,0 | - | - | Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами благоустройства. |
| Итого: |  | 26461,9 | 27445,0 | 25287,1 |  |