***Приложение № 2***

*к постановлению Местной администрации*

*ВМО Санкт-Петербурга поселок Репино*

*от «28» июня 2024 № 27*

***Приложение № 2***

*к постановлению Местной администрации*

*ВМО Санкт-Петербурга поселок Репино*

*от «13» ноября 2023 № 59*

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга** **на очередной 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга на очередной 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга на очередной 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов |
| **Правовые основания для разработки программы** | Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Устав ВМО поселок Репино; Постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино № 47 от 26 сентября 2022 года «Об утверждении «Порядка разработки, принятия и исполнения муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино». |
| **Разработчик программы** | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино |
| **Ответственный исполнитель программы** | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино  Контроль за исполнением осуществляется Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Репино, главой ВМО поселок Репино |
| **Основные цели и задачи программы** | Целевые показатели (индикаторы) программы: в соответствии с перечнем работ по регламенту;  Улучшить качество дорог, оснастить всеми необходимыми указателями, своевременно их убирать, чистить, мыть и ремонтировать.  **Стратегические цели и приоритеты**: проведение комплекса работ, направленного на поддержание допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик дорог, обеспечивающих безопасное и бесперебойное движение транспорта |
| **Сроки реализации программы** | Программа реализуется на очередной 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов. |
| **Перечень основных мероприятий программы** | - Содержание дорог, расположенных в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино;  - Допускается внесение изменений в перечень мероприятий и дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета при условии дополнительного поступления доходов и наличия свободных средств финансирования. |
| **Ожидаемые результаты программы** | Для реализации конституционного права населения на благоприятную среду жизнедеятельности выполнить содержание 37 дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга, за счет средств местного бюджета на очередной 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года. |
| **Объем и источники финансирования программы, в том числе по годам реализации** | Объем финансирования программы составляет: **65 590,9**  **2024 год – 20 990,7;**  **2025 год – 21 863,9;**  **2026 год – 22 736,3.**  Источник финансирования: местный бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН  реализации муниципальной программы  **«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга на очередной 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Перечень основных мероприятий | Срок реализации | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | Ожидаемые конечные результаты | | в т.ч. по годам | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 1 | Содержание дорог, расположенных в границах внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино, включающее:  1) зимнюю и летнюю уборку дорог,  в том числе обеспечение содержания искусственных дорожных сооружений в части, касающейся выполнения работ по очистке, механизированной очистке, обеспыливанию, механизированной снегоочистке, расчистке от снежных заносов, борьбе с зимней скользкостью, погрузке и вывозу снега, распределению противогололёдных материалов, очистке от снега и льда, борьбе с наледями, выполняемых на искусственных дорожных сооружениях, в соответствии с адресными перечнями дорог, а также адресными перечнями искусственных дорожных сооружений, подлежащих содержанию.  2) ремонт дорог с а/б покрытием картами, очистку, восстановление геометрии канав, ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием, прочие работы по содержанию дорог, предусмотренные Приказом Минтранса № 402 от 16 ноября 2012 года «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». | 2024-2026 | 20 899,6  в том числе  6 509,1 | 21 769,0  в том числе  6 779,8 | 22 637,6  в том числе  7 050,3 | Для реализации конституционного права населения на благоприятную среду жизнедеятельности выполнить содержание 37 дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репино в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга № 779 от 26.06.2006. | |  | Строительный контроль (технический надзор) | 2024-2026 | 91,1 | 94,9 | 98,7 |  | |  | Итого: |  | 20 990,7 | 21 863,9 | 22 736,3 |  | |

**Адресная программа**

на выполнение работ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репинов соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга на 2024 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование дороги** | **Границы дороги** | **Протяженность дороги** | **Проезж. часть** | | **Группа**  **дороги**  **Г** |
| **Площадь** | **тип покр.** |
| П.м. | кв.м. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Аптекарская ул. | от Нагорной ул. до Приморского шоссе | 530 | 1749 | А/б\* | Г |
| 2 | 2-й Балтийский пер. | от Финского залива до Приморского шоссе | 258 | 903 | А/б | Г |
| 3 | 3-й Балтийский пер. | от Финского залива до Приморского шоссе | 250 | 825 | А/б крошка, щебень. гравий, отсев, шлак | Г |
| 4 | Волнистая ул. | от Песочной ул. до 2-й Новой ул. | 390 | 1560 | А/б | Г |
| 5 | Дальняя ул. | от Зеленогорского шоссе | 617 | 1851 | А/б крошка, щебень. гравий, отсев, шлак | Г |
| за Завокзальную ул. |
| 6 | Железнодорожная ул. | от Привокзальной ул. за Северную ул. | 460 | 1840 | А/б | Г |
| 7 | Завокзальная ул. | от Курортной ул. до Дальней ул. | 330 | 1155 | А/б | Г |
| 8 | Проезд без названия | От Приморсконо шоссе и Кленовой улицы на восток | 216 | 1121 | А/б | Г |
| 9 | Круговая ул. | От Приморского шоссе до Песочной ул. | 436,37 | 1343 | А/б | Г |
| 10 | Лагерная ул. | от Привокзальной ул. за Лагерный пер. | 315 | 946 | А/б крошка, щебень. гравий, отсев, шлак | Г |
| 11 | Лагерный пер. | от Большого пр. до Лагерной ул. (по паспорту) | 200 | 700 | А/б | Г |
| 12 | Лермонтовский пр. | от Приморского шоссе до Лесной ул. | 680 | 2720 | А/б | Г |
|  |
| 13 | Лесная ул. | Приморского шоссе до Лермонтовского пр. | 510 | 1805 | А/б | Г |
| 14 | 2-й Лесной пер. | От Лесной ул. до д. 471 по Приморскому шоссе | 283,48 | 866 | А/б | Г |
| 15 | Луговая ул. | от Приморского шоссе до Зеленогорского шоссе | 914 | 5119 | А/б | Г |
| 16 | Нагорная ул. | от Зеленогорского шоссе и Прямой ул. до Приморского шоссе | 992 | 5059 | А/б | Г |
| 17 | 1-я Новая ул. | от Финского залива до Большого пр. | 566,4 | 2594 | А/б | Г |
| 18 | 2-я Новая ул. | от 1 –й Новой ул. до | 1010 | 3621 | А/б | Г |
| 19 | Новгородская ул. | от Приморского шоссе до Зеленогорского шоссе | 170 | 624 | А/б | Г |
| 1160 | 4696 | грунт |
| 20 | Новгородский пер | от Новгородской ул до Песочного пер. | 200 | 800 | А/б крошка, щебень. гравий, отсев, шлак | Г |
| 21 | Новодеревенская ул. | от Приморского шоссе – за Песочную ул. | 280 | 924 | А/б | Г |
|  | 644 | 3422 | А/б крошка, щебень. гравий, отсев, шлак | Г |
| 22 | Песочная ул. | от Приморского шоссе до Новгородской ул. | 860 | 3720 | А/б | Г |
| 200 | 670 | грунт |
| 23 | Пляжевая ул. | от Финского залива до Приморского шоссе | 155 | 930 | А/б | Г |
| 24 | Привокзальный пер. | от Привокзальной ул. до Северной ул. | 170 | 408 | А/б | Г |
| 25 | Проезд без названия пос. Репино | От Круговой ул. до Приморского шоссе | 210,09 | 654 | А/б крошка, щебень. гравий, отсев, шлак | Г |
| 26 | Проезд без названия пос. Репино | От Приморского шоссе до санаторий «Репино» | 128,03 | 551 | грунт | Г |
| 27 | Прямая ул. пос. Репино | От Нагорной ул. и Зеленогорского шоссе до ул. Репина | 607,95 | 1639 | А/б | Г |
| 12 | грунт |
| 28 | Северная ул. | от Большого пр. до Железнодорожной ул. | 269 | 942 | А/б | Г |
| 29 | Северный пер. пос. Репино | Между Северной ул. И 1-й Северной | 200,06 | 618 | А/б | Г |
| 78 | А/б |
| 30 | 1-я Северная ул. | от Северной ул. на север | 395 | 1185 | А/б | Г |
| 31 | 2-я Северная ул. | от Северной ул. до Железнодорожной ул. | 550 | 2008 | А/б | Г |
| 32 | Тихая ул. | от Привокзальной ул. за Тихий пер | 380 | 1890 | А/б | Г |
| 160 | 810 | А/б |
| 33 | Тихий пер. | от Железнодорожной ул. до Тихой ул. | 118 | 440 | А/б | Г |
| 34 | Финляндский пер. | от Цветочного пер. до Финляндской ул. | 130 | 455 | А/б | Г |
| 35 | Школьная ул. пос. Репино | От Вокзальной ул. в направлении Зеленогорского шоссе | 176,04 | 445 | А/б крошка, | Г |
| 105 | грунт |
| 36 | Цветочная ул. | от Привокзальной ул. на северо-восток | 415 | 1660 | А/б | Г |
| 37 | Цветочный пер. | от Привокзальной ул. за Финляндский пер. | 220 | 660 | А/б | Г |
|  |  | **Итого группа Г:** | **16756,42** | **66123** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

* *А/б – асфальтобетон*

**Адресная программа**

на выполнение работ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репинов соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование дороги** | **Границы дороги** | **Протяженность дороги** | **Проезж. часть** | | **Группа**  **дороги**  **Г** |
| **Площадь** | **тип покр.** |
| П.м. | кв.м. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Аптекарская ул. | от Нагорной ул. до Приморского шоссе | 530 | 1749 | А/б\* | Г |
| 2 | 2-й Балтийский пер. | от Финского залива до Приморского шоссе | 258 | 903 | А/б | Г |
| 3 | 3-й Балтийский пер. | от Финского залива до Приморского шоссе | 250 | 825 | А/б крошка, щебень. гравий, отсев, шлак | Г |
| 4 | Волнистая ул. | от Песочной ул. до 2-й Новой ул. | 390 | 1560 | А/б | Г |
| 5 | Дальняя ул. | от Зеленогорского шоссе | 617 | 1851 | А/б крошка, щебень. гравий, отсев, шлак | Г |
| за Завокзальную ул. |
| 6 | Железнодорожная ул. | от Привокзальной ул. за Северную ул. | 460 | 1840 | А/б | Г |
| 7 | Завокзальная ул. | от Курортной ул. до Дальней ул. | 330 | 1155 | А/б | Г |
| 8 | Проезд без названия | От Приморсконо шоссе и Кленовой улицы на восток | 216 | 1121 | А/б | Г |
| 9 | Круговая ул. | От Приморского шоссе до Песочной ул. | 436,37 | 1343 | А/б | Г |
| 10 | Лагерная ул. | от Привокзальной ул. за Лагерный пер. | 315 | 946 | А/б крошка, щебень. гравий, отсев, шлак | Г |
| 11 | Лагерный пер. | от Большого пр. до Лагерной ул. (по паспорту) | 200 | 700 | А/б | Г |
| 12 | Лермонтовский пр. | от Приморского шоссе до Лесной ул. | 680 | 2720 | А/б | Г |
|  |
| 13 | Лесная ул. | Приморского шоссе до Лермонтовского пр. | 510 | 1805 | А/б | Г |
| 14 | 2-й Лесной пер. | От Лесной ул. до д. 471 по Приморскому шоссе | 283,48 | 866 | А/б | Г |
| 15 | Луговая ул. | от Приморского шоссе до Зеленогорского шоссе | 914 | 5119 | А/б | Г |
| 16 | Нагорная ул. | от Зеленогорского шоссе и Прямой ул. до Приморского шоссе | 992 | 5059 | А/б | Г |
| 17 | 1-я Новая ул. | от Финского залива до Большого пр. | 566,4 | 2594 | А/б | Г |
| 18 | 2-я Новая ул. | от 1 –й Новой ул. до | 1010 | 3621 | А/б | Г |
| 19 | Новгородская ул. | от Приморского шоссе до Зеленогорского шоссе | 170 | 624 | А/б | Г |
| 1160 | 4696 | грунт |
| 20 | Новгородский пер | от Новгородской ул до Песочного пер. | 200 | 800 | А/б крошка, щебень. гравий, отсев, шлак | Г |
| 21 | Новодеревенская ул. | от Приморского шоссе – за Песочную ул. | 280 | 924 | А/б | Г |
|  | 644 | 3422 | А/б крошка, щебень. гравий, отсев, шлак | Г |
| 22 | Песочная ул. | от Приморского шоссе до Новгородской ул. | 860 | 3720 | А/б | Г |
| 200 | 670 | грунт |
| 23 | Пляжевая ул. | от Финского залива до Приморского шоссе | 155 | 930 | А/б | Г |
| 24 | Привокзальный пер. | от Привокзальной ул. до Северной ул. | 170 | 408 | А/б | Г |
| 25 | Проезд без названия пос. Репино | От Круговой ул. до Приморского шоссе | 210,09 | 654 | А/б крошка, щебень. гравий, отсев, шлак | Г |
| 26 | Проезд без названия пос. Репино | От Приморского шоссе до санаторий «Репино» | 128,03 | 551 | грунт | Г |
| 27 | Прямая ул. пос. Репино | От Нагорной ул. и Зеленогорского шоссе до ул. Репина | 607,95 | 1639 | А/б | Г |
| 12 | грунт |
| 28 | Северная ул. | от Большого пр. до Железнодорожной ул. | 269 | 942 | А/б | Г |
| 29 | Северный пер. пос. Репино | Между Северной ул. И 1-й Северной | 200,06 | 618 | А/б | Г |
| 78 | А/б |
| 30 | 1-я Северная ул. | от Северной ул. на север | 395 | 1185 | А/б | Г |
| 31 | 2-я Северная ул. | от Северной ул. до Железнодорожной ул. | 550 | 2008 | А/б | Г |
| 32 | Тихая ул. | от Привокзальной ул. за Тихий пер | 380 | 1890 | А/б | Г |
| 160 | 810 | А/б |
| 33 | Тихий пер. | от Железнодорожной ул. до Тихой ул. | 118 | 440 | А/б | Г |
| 34 | Финляндский пер. | от Цветочного пер. до Финляндской ул. | 130 | 455 | А/б | Г |
| 35 | Школьная ул. пос. Репино | От Вокзальной ул. в направлении Зеленогорского шоссе | 176,04 | 445 | А/б крошка, | Г |
| 105 | грунт |
| 36 | Цветочная ул. | от Привокзальной ул. на северо-восток | 415 | 1660 | А/б | Г |
| 37 | Цветочный пер. | от Привокзальной ул. за Финляндский пер. | 220 | 660 | А/б | Г |
|  |  | **Итого группа Г:** | **16756,42** | **66123** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

* *А/б – асфальтобетон*

**Адресная программа**

на выполнение работ по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Репинов соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга на 2026 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование дороги** | **Границы дороги** | **Протяженность дороги** | **Проезж. часть** | | **Группа**  **дороги**  **Г** |
| **Площадь** | **тип покр.** |
| П.м. | кв.м. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Аптекарская ул. | от Нагорной ул. до Приморского шоссе | 530 | 1749 | А/б\* | Г |
| 2 | 2-й Балтийский пер. | от Финского залива до Приморского шоссе | 258 | 903 | А/б | Г |
| 3 | 3-й Балтийский пер. | от Финского залива до Приморского шоссе | 250 | 825 | А/б крошка, щебень. гравий, отсев, шлак | Г |
| 4 | Волнистая ул. | от Песочной ул. до 2-й Новой ул. | 390 | 1560 | А/б | Г |
| 5 | Дальняя ул. | от Зеленогорского шоссе | 617 | 1851 | А/б крошка, щебень. гравий, отсев, шлак | Г |
| за Завокзальную ул. |
| 6 | Железнодорожная ул. | от Привокзальной ул. за Северную ул. | 460 | 1840 | А/б | Г |
| 7 | Завокзальная ул. | от Курортной ул. до Дальней ул. | 330 | 1155 | А/б | Г |
| 8 | Проезд без названия | От Приморсконо шоссе и Кленовой улицы на восток | 216 | 1121 | А/б | Г |
| 9 | Круговая ул. | От Приморского шоссе до Песочной ул. | 436,37 | 1343 | А/б | Г |
| 10 | Лагерная ул. | от Привокзальной ул. за Лагерный пер. | 315 | 946 | А/б крошка, щебень. гравий, отсев, шлак | Г |
| 11 | Лагерный пер. | от Большого пр. до Лагерной ул. (по паспорту) | 200 | 700 | А/б | Г |
| 12 | Лермонтовский пр. | от Приморского шоссе до Лесной ул. | 680 | 2720 | А/б | Г |
|  |
| 13 | Лесная ул. | Приморского шоссе до Лермонтовского пр. | 510 | 1805 | А/б | Г |
| 14 | 2-й Лесной пер. | От Лесной ул. до д. 471 по Приморскому шоссе | 283,48 | 866 | А/б | Г |
| 15 | Луговая ул. | от Приморского шоссе до Зеленогорского шоссе | 914 | 5119 | А/б | Г |
| 16 | Нагорная ул. | от Зеленогорского шоссе и Прямой ул. до Приморского шоссе | 992 | 5059 | А/б | Г |
| 17 | 1-я Новая ул. | от Финского залива до Большого пр. | 566,4 | 2594 | А/б | Г |
| 18 | 2-я Новая ул. | от 1 –й Новой ул. до | 1010 | 3621 | А/б | Г |
| 19 | Новгородская ул. | от Приморского шоссе до Зеленогорского шоссе | 170 | 624 | А/б | Г |
| 1160 | 4696 | грунт |
| 20 | Новгородский пер | от Новгородской ул до Песочного пер. | 200 | 800 | А/б крошка, щебень. гравий, отсев, шлак | Г |
| 21 | Новодеревенская ул. | от Приморского шоссе – за Песочную ул. | 280 | 924 | А/б | Г |
|  | 644 | 3422 | А/б крошка, щебень. гравий, отсев, шлак | Г |
| 22 | Песочная ул. | от Приморского шоссе до Новгородской ул. | 860 | 3720 | А/б | Г |
| 200 | 670 | грунт |
| 23 | Пляжевая ул. | от Финского залива до Приморского шоссе | 155 | 930 | А/б | Г |
| 24 | Привокзальный пер. | от Привокзальной ул. до Северной ул. | 170 | 408 | А/б | Г |
| 25 | Проезд без названия пос. Репино | От Круговой ул. до Приморского шоссе | 210,09 | 654 | А/б крошка, щебень. гравий, отсев, шлак | Г |
| 26 | Проезд без названия пос. Репино | От Приморского шоссе до санаторий «Репино» | 128,03 | 551 | грунт | Г |
| 27 | Прямая ул. пос. Репино | От Нагорной ул. и Зеленогорского шоссе до ул. Репина | 607,95 | 1639 | А/б | Г |
| 12 | грунт |
| 28 | Северная ул. | от Большого пр. до Железнодорожной ул. | 269 | 942 | А/б | Г |
| 29 | Северный пер. пос. Репино | Между Северной ул. И 1-й Северной | 200,06 | 618 | А/б | Г |
| 78 | А/б |
| 30 | 1-я Северная ул. | от Северной ул. на север | 395 | 1185 | А/б | Г |
| 31 | 2-я Северная ул. | от Северной ул. до Железнодорожной ул. | 550 | 2008 | А/б | Г |
| 32 | Тихая ул. | от Привокзальной ул. за Тихий пер | 380 | 1890 | А/б | Г |
| 160 | 810 | А/б |
| 33 | Тихий пер. | от Железнодорожной ул. до Тихой ул. | 118 | 440 | А/б | Г |
| 34 | Финляндский пер. | от Цветочного пер. до Финляндской ул. | 130 | 455 | А/б | Г |
| 35 | Школьная ул. пос. Репино | От Вокзальной ул. в направлении Зеленогорского шоссе | 176,04 | 445 | А/б крошка, | Г |
| 105 | грунт |
| 36 | Цветочная ул. | от Привокзальной ул. на северо-восток | 415 | 1660 | А/б | Г |
| 37 | Цветочный пер. | от Привокзальной ул. за Финляндский пер. | 220 | 660 | А/б | Г |
|  |  | **Итого группа Г:** | **16756,42** | **66123** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

* *А/б – асфальтобетон*